**1. OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**, ulica Zelenih beretki broj 4 koju zastupa Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-410

Fax: 033/206-957

web: [www.starigrad.ba](http://www.starigrad.ba/)

**2. „SEAMAN“ d.o.o. Sarajevo** sa sjedištem u ulici Ajvaz Dedina broj 44, 71 000

Sarajevo, koga zastupa direktor Esnaf Patković (u daljem tekstu: Izvođač radova)

ID broj: 4202146940001

PDV broj: 202146940001

Mob: 061/443-342

E-mail: <seamangradnja.2019@gmail.com>

zaključili su:

**U G O V O R**

**za: Izvođenje radova sanacije zida i izrada nove kapije (ograda+vrata) dužine L=cca. 12,0 m, prosječne visine 0,7-2,0 m, u ulici Firduzbegova broj 56 - MZ Širokača, Općina Stari Grad Sarajevo**

**Član 1.**

Predmet ugovora **Izvođenje radova sanacije zida i izrada nove kapije (ograda+vrata) dužine L=cca. 12,0 m, prosječne visine 0,7-2,0 m, u ulici Firduzbegova broj 56 - MZ Širokača, Općina Stari Grad Sarajevo,** prema ponudi broj: 28/2022 od 20.12.2022. godine koja je sastavni dio ugovora i u skladu sa Odlukom o nabavci broj:01/1-11-1-009/23 od 17.01.2023. godine.

**Član 2.**

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1. ugovora izvrši u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana uvođenja u posao.

**Član 3.**

Osoba zadužena ispred Službe za investicije i komunalne poslove se obavezuje da u roku od 2 (dva) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora stupi u kontakt sa Izvođačem, te dogovori detalje. Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ako se ne ispoštuje ugovoreni rok.

**Član 4.**

Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje u roku od 30 (trideset) dana nakon okončanja radova i ispostavljanja fakture na kojoj će Izvođač **obavezno upisati i broj ugovora.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CIJENA:** | **5.682,62 KM** |
| **PDV:** | **966,05 KM** |
| **UKUPNO:** | **6.648,67 KM** |

**slovima: (šesthiljadašeststotinačetrdesetosam i 67/100 KM)**

**Član 5.**

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora, Izvođač će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0 % vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10 % od ukupne ugovorene vrijednosti.

Odabrani izvođač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

**Član 6.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

**Član 7.**

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih naručiocu pripadaju 3 (tri), a izvođaču 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, Stručni saradnik za javne nabavke

**Aldiana Kavazović, dipl.pravnik**

**predsjednik Komisije za javne nabavke**

**„SEAMAN“ d.o.o. Sarajevo OPĆINSKI NAČELNIK**

Esnaf Patković **mr. Ibrahim Hadžibajrić**

Broj : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj: 01/1-11-1-009/23

Sarajevo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sarajevo, 17.01.2023. godine