1. OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ulica Zelenih beretki broj 4 koju zastupa Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-410

Fax: 033/220-804

web: www.starigrad.ba

2. "FADŽ COMPANY“ d.o.o. Ilidža, ulica Tuneli 30, 71 210 Ilidža, koga

zastupa direktor Fikret Tuzlak (u daljem tekstu: Izvođač radova)

ID broj: 4200359780005

PDV broj: 200359780005

Telefon: 033/684-048

Fax: 033/684-049

E-mail: fadzcompani@bih.net.ba

zaključili su:

U G O V O R

za izvođenje radova:

Zamjena dotrajale fasadne stolarije, tj. demontaža postojeće drvene stolarije (prozori i vrata) i ugradnja PVC fasadne stolarije sa termoizolacionim staklom u stambenoj jedinici korisnika Gabela Hamida, u ulici Adžemovića broj 18

Član 1.

Predmet ugovora je Zamjena dotrajale fasadne stolarije, tj. demontaža postojeće drvene stolarije (prozori i vrata) i ugradnja PVC fasadne stolarije sa termoizolacionim staklom u stambenoj jedinici korisnika Gabela Hamida, u ulici Adžemovića broj 18, prema Ponudi broj: FADŽ-03-01/23 od 11.01.2023. godine koja je sastavni dio ugovora i u skladu sa Odlukom o nabavci broj: 01/1-11-1-034/23 od 06.02.2023. godine.

Član 2.

Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1. ugovora izvrši u roku od 30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao.

Član 3.

Osoba zadužena ispred Službe za investicije i komunalne poslove se obavezuje da u roku od 2 (dva) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora stupi u kontakt sa Izvođačem radova, te dogovori detalje. Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ako se ne ispoštuje ugovoreni rok.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje u roku od 30 (trideset) dana nakon okončanja radova i ispostavljanja fakture na kojoj će Izvođač obavezno upisati i broj ugovora.

| CIJENA: | 4.671,00 KM |
| --- | --- |
| PDV: | 794,07 KM |
| UKUPNO: | 5.465,07 KM |

slovima: (pethiljadačetiristotinešezdesetpet i 07/100 KM)

Član 5.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora Izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0 % vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10 % od ukupne ugovorene vrijednosti.

Odabrani Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Izvođač radova nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 6.

Garantni rok za radove iz člana 1. ovog Ugovora iznosi 60 (šezdeset) mjeseci od dana završetka i preuzimanja izvršenih radova.

Član 7.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 8.

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih naručiocu pripadaju 3 (tri), a izvođaču 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, Stručni saradnik za javne nabavke

Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

„FADŽ-COMPANY“ d.o.o. Ilidža                                      	OPĆINSKI NAČELNIK

Fikret Tuzlak                                                            	mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj : ______________					 	Broj: 01/1-11-1-034/23

Sarajevo,____________				             	Sarajevo, 06.02.2023. godine