- 1.     OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki broj 4, 71000 Sarajevo koju zastupa Općinski načelnik Irfan Čengić (daljem tekstu: Naručilac)

- ID broj: 4200738880009

- PDV: 200738880009

- Telefon: 033/282-442

- Fax: 033/206-902

- e-mail: info@starigrad.ba

- 2.     "HM gradnja" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici  Baruthana broj 20, 71000 Sarajevokoga

- zastupa direktor Muhamed Hožbo (u daljem tekstu: Izvođač radova)

- ID broj: 4203070300004

- PDV broj: 203070300004

Telefon: 062/118-164

E-mail: hmgradnjasarajevo@gmail.com

zaključili su:

- UGOVOR

- o izvođenju radova:

Otklanjanje opasnosti od ruševnog objekta u ulici Mahmutovac broj 66,

Općina Stari Grad Sarajevo

I PREDMET UGOVORA

- Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između Naručioca i Izvođača za izvođenje radova: Otklanjanje opasnosti od ruševnog objekta u ulici Mahmutovac broj 66, Općina Stari Grad Sarajevo, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom  Izvođača radova, stvarnim potrebama ugovornog organa i odredbama Okvirnog sporazuma broj: 01/1-11-1380/23 od 11.04.2023. godine zaključenog između Ugovornog organa i Izvođača radova za: Izvođenje radova rušenja bespravno izgrađenih objekata, zaštita od urušavanja ruševnih objekata i rušenje objekata opasnih po građane na području Općine Stari Grad Sarajevo, za period 2023.- 2025. godine – okvirni sporazum.

- Član 2.

- Ugovor se zaključuje na osnovu člana 1. Okvirnog sporazuma zaključenog između Naručioca i Izvođača radova nakon provedenog Otvorenog postupka. Ovim Ugovorom se utvrđuje izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora, u skladu sa Ponudom broj: 28-12-2023 od 25.12.2023. godine.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u roku od 10 (deset) radnih dana od dana uvođenja u posao.

Član 4.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 3. ovog ugovora Izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 5.

U skladu sa članom 6. Okvirnog sporazuma, Izvođač radova se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju-bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavim.

Bankovnu garanciju Naručilac će realizovati:

1. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom  realizacije Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa zadužen da prati realizaciju ugovora.

Rok važenja garancije počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana tj. važi 25 (dvadesetpet) mjeseci.

Član 6.

Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova: Otklanjanje opasnosti od ruševnog objekta u ulici Mahmutovac broj 66, Općina Stari Grad Sarajevo prema jediničnim cijenama iz Cjenovnika jediničnih cijena, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova koja je sastavni dio Okvirnog sporazuma. Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 7.

- Vrijednost ugovorenih radova iznosi:

| UKUPNO: | 5.970,00 KM |
| --- | --- |
| PDV: | 1.014,90 KM |
| UKUPNO SA PDV-om: | 6.984,90 KM |
| Slovima: | (šesthiljadadevetstotinaosamdesetčetiri i 90/100 KM) |

Vrijednost ugovorenih radova ne može preći iznos od 6.984,90 KM sa uključenim PDV-om za predmetne radove.

Član 8.

- Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema privremene, odnosno

- okončane situacije.

III ROKOVI

Član 9.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 10.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće ovlašteno lice Naručioca što će biti utvrđeno posebnim rješenjem.

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole:

* količine izvedenih radova;

* izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi;

* kvalitete radova.

Nadzor će se provoditi svakodnevno, a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

V   PRIJEM RADOVA I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Član 11.

Izvođač preuzima potpunu odgovornost za kvalitet izvršenih radova na osnovu pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci koji zaključe Ugovorni organ i Izvođač, u skladu s ovim Okvirnim sporazumom. Izvođač je dužan za pojedinačni ugovor dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, a Izvođač radova dužan je da po izvršenim radovima pisanim putem obavijesti Ugovorni organ da su isti izvedeni, na osnovu kojeg će se formirati komisija za prijem istih. Ukoliko Ugovorni organ ima eventualne primjedbe na izvršene radove, iste će bez odlaganja saopštiti, odnosno dostaviti pisanim putem Izvođaču.

Izvođač radova se obavezuje da u svemu postupi po eventualnim primjedbama Ugovornog organa i nedostatke otkloni bez odlaganja u rokovima koje odredi Ugovorni organ.

Ukoliko Izvođač radova ne otkloni nedostatke u roku, Ugovorni organ zadržava pravo da nedostatke otkloni preko trećeg lica sa pravom na regres od Izvođača radova. Ako se naknadno pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti na uobičajeni način, Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavijesti Izvođača radova bez odlaganja. U slučajevima iz prethodnog stava ovog člana, Ugovorni organ ima pravo da zahtijeva od Izvođača radova da otkloni nedostatak u primjerenom roku ili da unovči sredstvo obezbjeđenja bankovnom garancijom za dobro izvršenje posla.

VI  OSTALE ODREDBE

Član 12.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje.

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripada 5 (pet), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

- Zasnovanost Ugovora na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, stručni saradnik za javne nabavke

- Aldiana Kavazović, dipl. pravnik

- predsjednik Komisije za javne nabavke

- "HM gradnja" d.o.o. Sarajevo                                                OPĆINSKI NAČELNIK

- Muhamed Hožbo			                         	         Irfan Čengić

- Broj: _________________			                     		Broj: 01/1-11-1-401/23

- Sarajevo,  ______________			                                   Sarajevo, 29.12.2023. godine