1.     OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki broj 4, koju zastupa državni

službenik Mirsada Smajić, dipl.iur. po ovlaštenju datom Rješenjem Općinskog vijeća

- Stari Grad Sarajevo broj: 02-45-391/23 od 12.06.2023. godine  (daljem tekstu: Naručilac)

- ID broj: 4200738880009

- PDV: 200738880009

- Telefon: 033/282-410

- Fax: 033/220-804

- e-mail: info@starigrad.ba

2.   KONZORCIJ „KOLINVEST“ d.o.o. Sarajevo i „FADŽ-COMPANY“ d.o.o. Ilidža, nosilac

konzorcija „KOLINVEST“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Čemerlića broj 37,

71000 Sarajevo koga zastupa direktor Latif Kolak (u daljem tekstu: Izvođač radova)

- ID broj: 4200226040009

- PDV broj: 200226040009

- Telefon: 033/660-420

- Fax: 033/714-576

- E-mail: info@kolinvest.ba

zaključili su:

- UGOVOR

- o izvođenju radova:

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe sanacije začepljenja kanalizacije

u prostorijama MZ Mošćanica, Općina Stari Grad Sarajevo

I PREDMET UGOVORA

- Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između Naručioca

i Izvođača za izvođenje radova: Izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe sanacije začepljenja kanalizacije u prostorijama MZ Mošćanica, Općina Stari Grad Sarajevo, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Izvođača radova, stvarnim potrebama ugovornog organa i odredbama Okvirnog sporazuma broj: 01/1-11-1207/23 od 28.03.2023. godine zaključenog između Ugovornog organa i Izvođača radova za: Izvođenje građevinskih radova za potrebe sanacije stambenih jedinica i poslovnih  prostora sa pravom raspolaganja Općine Stari Grad Sarajevo.

Član 2.

- Ugovor se zaključuje na osnovu člana 1. Okvirnog sporazuma zaključenog između Naručioca i Izvođača radova nakon provedenog Otvorenog postupka. Ovim Ugovorom se utvrđuje izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora, u skladu sa Ponudom broj: 41/23 od 04.05.2023. godine, a koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u roku od 20 (dvadeset) radnih dana od dana uvođenja u posao.

Član 4.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 3. ovog ugovora Izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 5.

U skladu sa tačkom 17.4. Tenderske dokumentacije, Izvođač radova se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju-bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavim.

Bankovnu garanciju Naručilac će realizovati:

1. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom  realizacije Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa zadužen da prati realizaciju ugovora.

Rok važenja garancije počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana tj. važi 25 (dvadesetpet) mjeseci.

Član 6.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od dana primopredaje radova.

Član 7.

Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova Izvođenje građevinsko-zanatskih

radova za potrebe sanacije začepljenja kanalizacije u prostorijama MZ Mošćanica, Općina Stari Grad Sarajevo  prema jediničnim cijenama iz Cjenovnika jediničnih cijena, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova broj: 41/23 od 04.05.2023. godine. Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 8.

- Vrijednost ugovorenih radova iznosi:

| UKUPNO: | 5.917,81 KM |
| --- | --- |
| PDV: | 1.006,03 KM |
| UKUPNO SA PDV-om: | 6.923,84 KM |
| Slovima: | (šesthiljadadevetstotinadvadesettri i 84/100 KM) |

Vrijednost ugovorenih radova ne može preći iznos od 6.923,84 KM sa uključenim PDV-om za predmetne radove.

Član 9.

- Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema privremene odnosno

- okončane situacije, a nakon okončanja radova, na osnovu pojedinačnog ugovora o javnoj

- nabavci zaključenog u skladu s  okvirnim sporazumom.

III ROKOVI

Član 10.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 11.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće ovlašteno lice Naručioca što će biti utvrđeno posebnim rješenjem.

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole:

* količine izvedenih radova;

* izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi;

* kvalitete radova.

Nadzor će se provoditi svakodnevno, a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

Član 12.

- Ukoliko Izvođač prilikom izvođenja radova pričini štetu trećim licima ili ošteti saobraćajnu

infrastrukturu, signalizaciju ili opremu, dužan je u vlastitom trošku nadoknaditi štetu, odnosno

izvršiti popravku.

Član 13.

- Izvođač sa kojim je zaključen pojedinačni ugovor dužan je da po izvršenim radovima pisanim

putem obavijesti Ugovorni organ da su isti izvedeni, na osnovu kojeg će se formirati komisija za

prijem istih. Ukoliko Ugovorni organ ima eventualne primjedbe na izvršene radove, iste će bez

odlaganja saopštiti, odnosno dostaviti pisanim putem Izvođaču.

Član 14.

Izvođač radova se obavezuje da u svemu postupi po eventualnim primjedbama Ugovornog organa i nedostatke otkloni bez odlaganja u rokovima koje odredi Ugovorni organ. Ukoliko Izvođač radova ne otkloni nedostatke u roku, Ugovorni organ zadržava pravo da nedostatke otkloni preko trećeg lica sa pravom na regres od Izvođača radova. Ako se naknadno pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti na uobičajeni način, Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavijesti Izvođača radova bez odlaganja. Ugovorni organ ima pravo da zahtijeva od Izvođača da otkloni nedostatak u primjerenom roku ili da unovči sredstvo obezbjeđenja bankovnom garancijom za dobro izvršenje posla.

V OSTALE ODREDBE

Član 15.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje.

Član 17.

Sastavni  dio Ugovora je Ponuda broj: 41/23 od 04.05.2023. godine

Član 18.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripada 5 (pet), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

- Zasnovanost Ugovora na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, stručni saradnik za javne nabavke

- Aldiana Kavazović, dipl. pravnik

- predsjednik Komisije za javne nabavke

KONZORCIJ „KOLINVEST“ d.o.o. Sarajevo                 Po ovlaštenju datom Rješenjem

i „FADŽ-COMPANY“ d.o.o. Ilidža                         Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

Nosilac konzorcija                                        broj: 02-45-391/23 od 12.06.2023. godine

„KOLINVEST“ d.o.o. Sarajevo

Latif Kolak       		                                             Mirsada Smajić, dipl.iur

- Broj: _________________			                                  Broj: 01/1-11-1-216/23

- Sarajevo,  ______________			                                 Sarajevo, 23.06.2023. godine