**OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**, ulica Zelenih beretki broj 4, koju zastupa Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-410

Fax: 033/220-804

web: [www.starigrad.ba](http://www.starigrad.ba/)

**„URBING“ d.o.o. Sarajevo**, ulica Vrazova 12/1, 71000 Sarajevo**,** koga

zastupa direktor Nedžad Mulaomerović (u daljem tekstu: Izvođač radova)

ID broj: 4200477550006

PDV broj: 200477550006

Telefon: 033/206-893

Fax: 033/206-893

E-mail**: urbing.studio@gmail.com**

**zaključili su:**

**U G O V O R**

**za: Izrada projektno-tehničke dokumentacije sanacije i restauracije fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Safvet-bega Bašagića broj 2, Općina Stari Grad Sarajevo**

**Član 1.**

Predmet ugovora je **Izrada projektno-tehničke dokumentacije sanacije i restauracije fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Safvet-bega Bašagića broj 2, Općina Stari Grad Sarajevo,** prema ponudi broj: 63-P/22 od 19.12.2022. godine koja je sastavni dio ugovora i u skladu sa Odlukom o nabavci broj:01/1-11-1-568/22 od 05.01.2023. godine.

**Član 2.**

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1. ugovora izvrši u roku od 30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao.

**Član 3.**

Osoba zadužena ispred Službe za investicije i komunalne poslove se obavezuje da u roku od 2 (dva) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora stupi u kontakt sa Izvođačem, te dogovori detalje. Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ako se ne ispoštuje ugovoreni rok.

**Član 4.**

Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje u roku od 30 (trideset) dana nakon okončanja radova i ispostavljanja fakture na kojoj će Izvođač **obavezno upisati i broj ugovora.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CIJENA:** | **5.950,00 KM** |
| **PDV:** | **1.011,50 KM** |
| **UKUPNO:** | **6.961,50 KM** |
|  |  |

**slovima: (šesthiljadadevetstotinašezdesetjedan i 50/100 KM)**

**Član 5.**

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora Izvođač će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti.

Odabrani izvođač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

**Član 6.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 **Član 7.**

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 3 (tri), a Izvođaču 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, Stručni saradnik za javne nabavke

**Aldiana Kavazović, dipl.pravnik**

**predsjednik Komisije za javne nabavke**

**„URBING“ d.o.o. Sarajevo OPĆINSKI NAČELNIK**

 **Nedžad Mulaomerović mr. Ibrahim Hadžibajrić**

Broj : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj: 01/1-11-1-568/22

Sarajevo,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sarajevo, 05.01.2023. godine