- OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ulica Zelenih beretki broj 4 koju zastupa vršioc dužnosti načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Mirsada Smajić, dipl.iur. (u daljem tekstu: Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-410

Fax:       033/206-957

e-mail: info@starigrad.ba

web: www.starigrad.ba

2.  OBRTNIČKA DJELATNOST „VIP“ Vlasnik MARTINČEVIĆ AUGUSTIN, sa

sjedištem u ulici Fra Matije Divkovića broj 34, 71000 Sarajevo, koga zastupa vlasnik

Augustin Martinčević  (u daljem tekstu: Isporučilac)

ID broj: 4302872150006

PDV broj: 302872150006

Telefon: 033/847-250

Mob:      063/264-250

e-mail: vip.sarajevo@gmail.com

zaključili su:

U G O V O R

za:

Demontažu, defektažu, montažu pumpe i čišćenje spremnika za odvodnju fekalnih voda, sa zamjenom radnog kola, kugličnog ležaja, semeringa i ostalih sitnih dijelova u objektu podzemne garaže – lokalitet Trg Prve brigade policije, Općina Stari Grad Sarajevo

Član 1.

Predmet Ugovora je: Demontaža, defektaža, montaža pumpe i čišćenje spremnika za odvodnju fekalnih voda, sa zamjenom radnog kola, kugličnog ležaja, semeringa i ostalih sitnih dijelova u objektu podzemne garaže – lokalitet Trg Prve brigade policije, Općina Stari Grad Sarajevo, a sve prema Ponudi OBRTNIČKA DJELATNOST „VIP“ Vlasnik MARTINČEVIĆ AUGUSTIN, broj: 08-X/23 od 11.09.2023. godine koja je sastavnio dio Ugovora, a u skladu sa Odlukom o nabavci broj: 01/1-11-1-282/23 od 23.10.2023. godine.

Član 2.

Isporučilac se obavezuje da će predmetnu nabavku iz člana 1. Ugovora izvršiti u roku od 25-30 (dvadesetpet do trideset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 3.

Osoba zadužena ispred Službe za investicije i komunalne poslove se obavezuje da u roku od 2 (dva) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora stupi u kontakt sa Isporučiocem, te dogovori detalje realizacije predmetne nabavke. Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ako se ne ispoštuje rok iz člana 2. ovog ugovora za predmetnu nabavku.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti po završetku radova, u roku od 30 (trideset) dana nakon ispostavljanja fakture od strane Isporučioca i nakon prijema i stupanja u rad pumpe u objektu Javne podzemne garaže izvršene od strane nadzornog organa, na kojoj će OBAVEZNO biti napisan broj Ugovora.

CIJENA: 1.688,60 KM

RABAT: -  253,29 KM

CIJENA: 1.435,31 KM

PDV:    244,00 KM

UKUPNO: 1.679,31 KM

slovima: (jednahiljadašeststotinasedamdesetdevet i  31/100 KM)

Član 5.

Garantni rok na zamijenjene dijelove pumpe u objektu Javne podzemne garaže na      objektu podzemne garaže – lokalitet Trg Prve brigade policije, Općina Stari Grad Sarajevo

je 12 (dvanaest) mjeseci  od dana montaže i stavljanja u rad. Garancijom nisu obuhvaćena mehanička oštećenja.

Član 6.

Ukoliko Isporučilac prilikom isporuke i montaže pričini štetu trećim licima, a koje su proizašle u vezi sa predmetnom nabavkom iz člana 1. ovog Ugovora, dužan je u vlastitom trošku nadoknaditi štetu, odnosno  izvršiti popravku.

Član 7.

Ukoliko Ugovorni organ ima eventualne primjedbe na izvršenu isporuku i montažu, iste će bez odlaganja saopštiti, odnosno dostaviti pisanim putem Isporučiocu. Isporučilac se obavezuje da u svemu postupi po eventualnim primjedbama Ugovornog organa i nedostatke otkloni bez odlaganja u rokovima koje odredi Ugovorni organ. Ukoliko Isporučilac ne otkloni nedostatke u roku, Ugovorni organ zadržava pravo da nedostatke otkloni preko trećeg lica sa pravom na regres od Isporučioca.

Član 8.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora, Isporučilac će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0% vrijednosti ugovorene isporuke, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti isporuke. Odabrani Isporučilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Izvođač radova nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 9.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 10.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 4 (četiri), a Isporučiocu 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost Ugovora na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, stručni saradnik za javne nabavke

Aldiana Kavazović, dipl. pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

OBRTNIČKA DJELATNOST „VIP“                                        V.D. NAČELNIKA

Vlasnik MARTINČEVIĆ AUGUSTIN                               Općine Stari Grad Sarajevo

Augustin Martinčević                                                     Mirsada Smajić, dipl.iur.

Broj: ______________			                       Broj: 01/1-11-1-316/23

Sarajevo, ___________				           Sarajevo, 06.11.2023. godine