1.OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ulica Zelenih beretki broj 4, koju zastupa Vršioc dužnosti  načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Mirsada Smajić, dipl.iur. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-410

Fax: 033/206-957

e-mail: info@starigrad.ba

- 2. "HARYSCO" d.o.o. Sarajevo, ulica Bihaćka 1, 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor Zećo Mujo (u daljem tekstu: Izvođač radova)

- ID broj: 4200544330008

- PDV broj: 200544330008

- Telefon: 033/590-856

- Fax: 033/590-852

- E-mail: harysco.doo@gmail.com

zaključili su:

# UGOVOR

za:

Izvođenje nepredviđenih radova na projektu “Rekonstrukcije separatne

kanalizacione mreže u dijelu ulice Arapova, od raskrsnice sa ulicom Žepa do ulice

Mejlijina, Općina Stari Grad Sarajevo”

Član 1.

Predmet ugovora je izvođenje radova: Izvođenje nepredviđenih radova na projektu

“Rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Arapova, od

raskrsnice sa ulicom Žepa do ulice Mejlijina, Općina Stari Grad Sarajevo”,prema

konačnoj ponudi broj: 03-321/23 od 30.10.2023. godine koja je sastavni dio ovog

Ugovora, a u skladu sa sa Odlukom o pregovaračkom postupku bez objave Obavještenja

broj: 01/1-11-1-310/23 od 01.11.2023. godine, nakon provedenog postupka u skladu sa

Zakonom o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22) –

Otvoreni postupak – E –aukcija.

Član 2.

Ugovorni organ i Izvođač, nakon što su se upoznali sa pravima i obavezama koje imaju po ovom Ugovoru, saglasili su se da:

1. Izvođač će izvršiti sve ugovorene obaveze kako je to određeno uslovima datim od

strane stručnog nadzora za izvođenje radova za: Izvođenje nepredviđenih radova na

projektu “Rekonstrukcije separate kanalizacione mreže u dijelu ulice Arapova, od

raskrsnice sa ulicom Žepa do ulice Mejlijina, Općina Stari Grad Sarajevo”,

ponudi broj: 03-321/23 od 30.10.2023. godine i odredbama ovog Ugovora.

2. Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza, kako bi se radovi i ostale usluge završili u roku navedenom u ovom Ugovoru.

3. Izvođač se obavezuje da propisno označi i ogradi gradilište tokom izvođenja radova, omogući pristup objektima u zoni gradilišta te da osigura/obezbijedi nesmetano odvijanje pješačkog prometa i kretanje osoba sa invaliditetom, a sve u skladu sa pozitivnim pravnim propisima koji uređuju ovu oblast.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora započeti u roku 48 (četrdesetosam) sati od dana potpisivanja Ugovora, a iste izvršiti u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 4.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi:

| VIŠKOVI RADOVA: | 5.152,38 KM |
| --- | --- |
| NEPREDVIĐENI RADOVI: | 11.930,10 KM |
| SVEUKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | 17.082,48 KM |
| PDV: | 2.904,02 KM |
| UKUPNO SA PDV-om: | 19.986,50 KM |
| Slovima: | devetnaesthiljadadevetstotinaosamdesetšest i 50/100 KM |

Član 5.

- Plaćanje će se vršiti na sljedeći način:

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 (trideset) dana po ispostavljanju  fakture po okončanoj situaciji od strane Izvođača radova, na kojoj će OBAVEZNO navesti i broj ovog Ugovora.

Član 6.

- U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 3. ovog Ugovora, Izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0% vrijednosti ugovorenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti izvođenja radova. Odabrani Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će sve štete nastale prema Ugovornom organu,  kao i trećim licima, usljed nekvalitetnog i neblagovremenog izvršenja radova iz člana 1. ovog Ugovora, te štete nastale usljed nepridržavanja odredbe člana 2. stav 1. tačka 3. ovog Ugovora od strane Izvođača, nadoknaditi isključivo Izvođač.

Član 8.

Izvođač garantuje za izvedene radove u roku od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, računajući od dana primopredaje radova, a što je u skladu sa uslovima iz osnovnog Ugovora broj: 01/1-11-4890/22 od 19.08.2022. godine. Garancija se odnosi na izvedene radove.

Član 9.

Sastavni dio Ugovora čine:

* Prihvaćena konačna Ponuda Izvođača radova,  broj: 03-321/23 od 30.10.2023. godine.

- Član 10.

Izvođač se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju – bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavnim.

Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati:

1. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom realizacije Ugovora to konstatuju predstavnici Ugovornog organa zaduženi da prate realizaciju ugovora.

- Član 11.

- Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

- Član 12.

- Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

- Član 13.

- Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Ugovornom organu Općini Stari Grad Sarajevo pripadaju 3 (tri), a Izvođaču radova 2 (dva ) primjerka.

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, stručni saradnik za javne nabavke

Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

HARYSCO d.o.o. Sarajevo                                                  V.D. NAČELNIKA

Mujo Zećo                                                          Općine Stari Grad Sarajevo

Broj: ________________                                                    Broj: 01/1-11-1-310/23

Sarajevo, _____________                                                   Sarajevo, 01.11.2023.godine