- OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ulica Zelenih beretki broj 4 koju zastupa Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-413

Fax: 033/220-804

e-mail: info@starigrad.ba

web: www.starigrad.ba

- KS INVEST d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Ruđera Boškovića broj 366, 71000 Sarajevo koga zastupa direktor Suad Kamberović  (u daljem tekstu: Izvođač radova)

ID broj: 4202518750000

PDV broj: 202518750000

Tel/Fax: 033/873-064

E-mail: ksinvestdoo@gmail.com,

zaključili su:

U G O V O R

za:

Izvođenje radova na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži u objektu MZ „Širokača“, Općina Stari Grad Sarajevo

Član 1.

Predmet Ugovora je: Izvođenje radova na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži u objektu

MZ „Širokača“, Općina Stari Grad Sarajevo, a sve prema Ponudi „KS INVEST d.o.o. Sarajevo, broj: 24/04/2023 od 10.04.2023. godine, a u skladu sa Odlukom o nabavci broj: 01/1-11-1-179/23 od 13.04.2023. godine.

Član 2.

Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1. Ugovora izvršiti u roku od 3 (tri) dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Član 3.

Osoba zadužena ispred Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica se obavezuje da u roku od 2 (dva) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora stupi u kontakt sa Izvođačem radova, te dogovori detalje.

Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora ako se ne ispoštuje rok okončanja radova iz člana 2. ovog Ugovora.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti po završetku radova, u roku od 30 (trideset) dana nakon ispostavljanja fakture od strane Izvođača radova i nakon prijema radova od strane nadzornog organa, na kojoj će OBAVEZNO biti napisan broj Ugovora.

| CIJENA: | 1.564,00 KM |
| --- | --- |
| PDV: | 265,88 KM |
| UKUPNO: | 1.829,88 KM |

(slovima: jednahiljadaosamstotinadvadesetdevet i 88/100 KM)

Član 5.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana završetka i preuzimanja izvršenih radova.

Član 6.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora, Izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0% vrijednosti ugovorenih radova, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Odabrani Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Izvođač radova nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 7.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 4 (četiri), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost Ugovora na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, stručni saradnik za javne nabavke

Aldiana Kavazović, dipl. pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

KS INVEST d.o.o. Sarajevo					OPĆINSKI NAČELNIK

Suad Kamberović						mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj: ______________			                       		Broj: 01/1-11-1-179/23

Sarajevo, ___________						Sarajevo, 13.04.2023. godine